|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2022 02 28 | **장 소** | 코스모 회의실 |
| **작 성 자** | 정진광 | **작 성 일** | 2022 02 28 |
| **참 석 자** | 송승준 엄선화 한수현 정진광 이소영 김대민 | | |
| **안 건** | 프로젝트 중간 점검, 협업 툴 설치 | | |
| **회의내용** | 깃 허브 사용 불편으로 로컬 작업하고 업데이트 시키는 툴 추가 설치 – araxis  오류 발견 – 엄선화  **[수정 전 코드]** Default values for progress\_bar var defaults = { height : "20", backgroundColor : "#272625", barColor : "#ffb607", targetBarColor : "", percentage : true, shadow : false, border : false, animation : false, animateTarget : false, }; **[수정 후 코드]** Default values for progress\_bar var defaults = { height : "80", backgroundColor : "#272625", barColor : "#ffb607", targetBarColor : "", percentage : true, shadow : false, border : false, animation : false, animateTarget : false, };  //프로그레스바 크기 20에서 80으로 바꿈 | | |
| **결정사항** | -03 02 까지 스프링 시큐리티 (인증, 권한 부여) 완료 할 예정  **-일정표, 세부 업무 및 담당자 (사수, 부사수) 세워서 일정 점검 및 체크 할 것**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **분석** | **요구사항 분석** | **요구사항** | **요구사항 분석** | **공동** | | | | **요건정의서** | | **요건정의서 상세** | | **설계** | **DB설계** | **설계서** | **화면설계서** | **엄선화** | **이소영** | **정진광** | | **테이블정의서** | **김대민** | **송승준** | **한수현** | | **개념적설계** | **ER다이어그램** | **김대민** | **엄선화** | **정진광** | | **논리적설계** | **관계형스키마** | **이소영** | **한수현** |  | | **물리적설계** | **eXERD** | **김대민** | **송승준** |  | | **개발** | **권한** | **스프링 시큐리티** | **권한 부여** | **송승준** |  |  | | **공통** | **회원가입** | **회원가입 모드 선택** | **한수현** | **송승준** |  | | **아이디 조합 조건** |  | | **비밀번호 조합 조건** |  | | **중복 확인** |  | | **이메일 선택** |  | | **필수사항/선택사항** |  | | **크리에이터** | **회원가입** | **회원가입** | **한수현** | **송승준** |  | | **파일 업로드** |  | | **로그인** | **로그인** | **한수현** | **송승준** |  | | **쿠폰** | **쿠폰 발급** | **이소영** | **김대민** |  | | **문의게시판** | **문의게시판 답변 작성** | **엄선화** | **김대민** |  | | **문의게시판 답변 수정** |  | | **문의게시판 답변 삭제** |  | | **상품** | **상품 조회** | **정진광** | **김대민** | **계시나요** | | **동영상 업로드** |  | | **사진 업로드** |  | | **재고 설정** |  | | **노출 여부 설정** |  | | **상품 수정** |  | | **상품 삭제** |  | | **통계** | **일일 통계** | **한수현** | **이소영** |  | | **주간 통계** |  | | **월간 통계** |  | | **연간 통계** |  | | **관리자** | **공지사항** | **공지사항 조회** | **엄선화** | **이소영** |  | | **공지사항 작성** |  | | **공지사항 수정** |  | | **공지사항 삭제** |  | | **공지사항 페이징** |  | | **가입 승인** | **크리에이터 가입 승인** | **한수현** | **이소영** |  | | **회원** | **회원가입** | **회원가입** | **한수현** | **엄선화** |  | | **로그인** | **로그인** | **한수현** | **엄선화** |  | | **소셜 로그인** | **엄선화** | **한수현** |  | | **마이페이지** | **내 정보 수정** | **김대민** | **엄선화** |  | | **최근 본 상품 조회** |  | | **작성글 조회** |  | | **주문 내역 확인** |  | | **보유 쿠폰 확인** |  | | **회원 탈퇴** |  | | **문의게시판** | **문의게시판 조회** | **엄선화** | **정진광** |  | | **문의게시판 답변 조회** |  | | **문의게시판 작성** |  | | **문의게시판 공개/비공개** |  | | **문의게시판 수정** |  | | **문의게시판 삭제** |  | | **문의게시판 페이징** |  | | **후기게시판** | **후기게시판 조회** | **엄선화** | **정진광** |  | | **후기게시판 작성** |  | | **후기게시판 사진 업로드** |  | | **후기게시판 수정** |  | | **후기게시판 삭제** |  | | **후기게시판 페이징** |  | | **장바구니** | **장바구니 조회** | **이소영** | **정진광** |  | | **장바구니 삭제** |  | | **선택상품 주문** |  | | **전체상품 주문** |  | | **결제** | **쿠폰 적용** | **송승준** | **한수현** |  | | **카드 결제** |  | | **무통장 입금** |  | | **결제 취소** |  | | **주문내역** | **주문내역 조회** | **김대민** | **한수현** |  | | **주문 취소** | **이소영** | **송승준** |  | | **홈페이지** | **카테고리** | **카테고리 등록** | **김대민** | **엄선화** |  | | **상품 정렬** | **상품 정렬** |  | | **검색** | **상품 검색** | **송승준** |  | | **소개 영상** | **소개 영상 플레이** |  | | **강의 재생** | **강의 영상 플레이** |  | | **비회원** | **접근 권한** | **로그인 페이지로 이동** | **송승준** | **엄선화** |  | | | |
| **특이사항** | - 3월 3일 14시 30분 : 스마트 앱 구현 프로그래밍 시험  - 스프링 시큐리티 3월 3일 까지 완료  -이력서 3월 4일까지 '완료' 및 제출 | | |